Отчёт о проделанной работе и расходовании средств бюджета в рамках целевых и членских взносов за период 2024 – 2026 гг.

За прошедший период времени были осуществлены следующие мероприятия:

- Ремонт дорог внутри СНТ в рамках целевого взноса 3500 руб.

Щебень (80 м.куб.)     -   241920 руб.

Работы по засыпке.   – 48600 руб.

Потрачено.                     – 292520 руб.

Итого расходов по смете (21-26 гг.).          -          589720

Сумма сбора по целевому взносы.            -          570500

Ежегодный членский взнос на ремонт дорог.        -          100000

Итого (остаток по целевому и членскому взносу)      -        80780

- Строительство домика для сторожа/правления.

Расходы по целевому взносу на домик – 6000 руб.

Смета.        -        978000

- Покупка и установка винтовых свай (12шт.).    -      49390,08

- Брус, доска, теплоизоляция с доставкой.        -      194725

- Сайдинг, профиль с доставкой      -      100141

- Кровля с доставкой.        -     50900

- Стройматериалы.          -       178318

- Сборка дома.          -        299940

- Электрооборудование.         -        25702,20

- Электромонтажные работы           -         38000

- Линолеум с доставкой.         -         14873

- Козырек.        -       8403

Итого потрачено:          960392

Дополнительно было произведено бурение на воду и установлено оборудование для скважины для водоснабжения домика.         -     54450

Всего на строительство домика потрачено.        -      1014842 руб.

Домик поставлен на баланс Товарищества как основное средство.

- В результате продолжительных переговоров с Каширским региональным оператором заключено новое дополнительное соглашение, что позволило за прошедший год сэкономить 202480 руб. от сметы.

- Также за прошедший период по судебным делам с неплательщиками  выплаты составили   более 200000 руб.

В ближайшем плане рассмотрение коммерческих предложений по ремонту общей дороги между СНТ. Планируемый срок начала работ – 3-я декада июня 2026 г.

Также, по многочисленным просьбам садоводов будут запрошены коммерческие предложения по возможным вариантам устройства дорог в нашем СНТ, которые будут представлены для обсуждения.

Председатель Правления

СНТ «Щапово-3»

Вуколова Е.С.